P&D CONNECT

PRODUCT BACKLOG V1

Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Cliente | AC2 Microbiologia — Núcleo de P&D |
| Versão | 1.0 |
| Data | 28/08/2026 |
| Base de referência | Escopo, EAP e Dicionário da EAP — Baseline v1.2 |
| Atores | Demandante Externo; Pesquisador; Supervisor; Administrador |
| Total | 78 PBIs organizados em 8 épicos |

# 1. Objetivo do documento

Este documento consolida o Product Backlog V1 do P&D Connect. O backlog representa as capacidades e necessidades do produto derivadas da baseline funcional vigente. Os PBIs são descritos em nível adequado para priorização inicial e posterior refinamento com Engenharia de Software e equipe de desenvolvimento.

Os critérios de aceite detalhados, regras de negócio complementares, exceções, estimativas e decisões técnicas deverão ser aprofundados durante o refinamento dos itens priorizados.

# 2. Visão e objetivo do produto

Permitir que o Núcleo de P&D da AC2, representado operacionalmente pelo Supervisor, transforme uma oportunidade inicialmente não estruturada em uma proposta de pesquisa organizada, com competências identificadas, equipe potencial e pré-análise de maturidade suficiente para apoiar uma decisão humana sobre seu encaminhamento.

O fluxo do produto termina com a proposta estruturada, equipe potencial e decisão de encaminhamento. A execução científica posterior do projeto não integra o escopo do P&D Connect.

# 3. Atores considerados

| Ator | Papel no produto |
| --- | --- |
| Demandante Externo | Empresa ou organização que cadastra problemas/desafios e acompanha suas próprias oportunidades. |
| Pesquisador | Integrante previamente cadastrado da rede AC2; mantém seu perfil profissional e acompanha oportunidades permitidas. |
| Supervisor | Representa operacionalmente o Núcleo de P&D; cadastra ideias internas e pesquisadores, acompanha, analisa, ajusta e decide o fluxo. |
| Administrador | Administra usuários, acessos, permissões e configurações da plataforma, sem substituir a decisão científica do Supervisor. |

# 4. Épicos do Product Backlog

| ID | Épico | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| EP01 | Acesso e Controle de Usuários | Garantir autenticação e acesso adequado aos quatro atores. |
| EP02 | Gestão da Rede de Pesquisadores | Manter a base interna utilizada pelo matching. |
| EP03 | Gestão de Oportunidades de P&D | Registrar e acompanhar problemas externos e ideias internas. |
| EP04 | Copiloto IA de Estruturação | Transformar uma oportunidade inicial em proposta de pesquisa estruturada. |
| EP05 | Competências, Matching e Equipe Potencial | Identificar competências e sugerir pesquisadores/supervisão adequados. |
| EP06 | Pré-análise PIPE/FAPESP | Avaliar a maturidade da proposta e identificar lacunas e melhorias. |
| EP07 | Avaliação e Decisão | Permitir ao Supervisor revisar e decidir o encaminhamento da oportunidade. |
| EP08 | Acompanhamento, Rastreabilidade e Gestão | Fornecer histórico, indicadores, consultas e relatórios. |

# 5. Product Backlog V1 detalhado

Convenção de prioridade: Must Have = essencial; Should Have = importante; Could Have = desejável.

## EP01 — Acesso e Controle de Usuários

### PB01 — Autenticação

User Story: Como Usuário cadastrado, quero realizar login no P&D Connect para acessar de forma segura as funcionalidades correspondentes ao meu perfil.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB02 — Encerramento de sessão

User Story: Como Usuário autenticado, quero encerrar minha sessão para impedir que terceiros continuem utilizando minha conta.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | PB01 |  |  |

### PB03 — Recuperação de acesso

User Story: Como Usuário cadastrado, quero recuperar meu acesso caso esqueça minha senha para voltar a utilizar a plataforma sem intervenção técnica.

| Prioridade | Should Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | PB01 |  |  |

### PB04 — Controle de acesso por perfil

User Story: Como Administrador, quero disponibilizar funcionalidades conforme o perfil do usuário para impedir acessos não autorizados.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | Perfis: Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador |  |  |

### PB05 — Gerenciamento de usuários

User Story: Como Administrador, quero consultar e gerenciar usuários para administrar os acessos à plataforma.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB06 — Ativação e desativação de usuários

User Story: Como Administrador, quero ativar ou desativar contas para controlar quem pode utilizar a plataforma.

| Prioridade | Should Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | PB05 |  |  |

## EP02 — Gestão da Rede de Pesquisadores

### PB07 — Cadastro de pesquisador pelo Supervisor

User Story: Como Supervisor, quero cadastrar pesquisadores na rede da AC2 para disponibilizá-los para o P&D Connect e para o processo de matching.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | Não existe autocadastro público de pesquisador |  |  |

### PB08 — Disponibilização de acesso ao pesquisador

User Story: Como Pesquisador cadastrado, quero receber acesso à plataforma após meu cadastro pelo Supervisor para utilizar as funcionalidades destinadas ao meu perfil.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | PB07 |  |  |

### PB09 — Consulta da rede de pesquisadores

User Story: Como Supervisor, quero consultar os pesquisadores cadastrados para conhecer a composição atual da rede de pesquisa.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB10 — Edição do próprio perfil

User Story: Como Pesquisador, quero editar meu perfil profissional para manter minhas informações atualizadas e melhorar a qualidade do matching.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB11 — Formação e titulação

User Story: Como Pesquisador, quero cadastrar e atualizar minha formação e titulação para permitir que o sistema conheça minha qualificação acadêmica.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | PB10 |  |  |

### PB12 — Competências e técnicas

User Story: Como Pesquisador, quero cadastrar minhas competências e técnicas para permitir que sejam consideradas durante o matching.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | PB10 |  |  |

### PB13 — Linhas de pesquisa

User Story: Como Pesquisador, quero informar minhas linhas de pesquisa para melhorar minha compatibilidade com oportunidades de P&D.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | PB10 |  |  |

### PB14 — Experiência profissional/científica

User Story: Como Pesquisador, quero registrar minhas experiências relevantes para fornecer mais informações para avaliação de aderência às oportunidades.

| Prioridade | Should Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | PB10 |  |  |

### PB15 — Disponibilidade

User Story: Como Pesquisador, quero manter minha disponibilidade atualizada para permitir que seja considerada na formação de equipes potenciais.

| Prioridade | Should Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | PB10 |  |  |

### PB16 — Gestão do cadastro de pesquisadores

User Story: Como Supervisor, quero editar e administrar os pesquisadores cadastrados para manter a rede interna consistente.

| Prioridade | Should Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | PB07 |  |  |

## EP03 — Gestão de Oportunidades de P&D

### PB17 — Cadastro de problema externo

User Story: Como Demandante Externo, quero cadastrar um problema ou desafio da minha organização para submetê-lo ao processo de P&D da AC2.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB18 — Cadastro de ideia interna

User Story: Como Supervisor, quero cadastrar uma ideia interna da AC2 para submetê-la ao mesmo processo de estruturação e avaliação.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | Somente o Supervisor cadastra ideias internas |  |  |

### PB19 — Classificação da origem da oportunidade

User Story: Como Supervisor, quero identificar se uma oportunidade surgiu de demanda externa ou ideia interna para manter seu contexto e tratamento adequados.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB20 — Registro do contexto da oportunidade

User Story: Como Usuário responsável pelo cadastro, quero informar contexto, problema, necessidade e demais informações iniciais para fornecer dados suficientes à análise da oportunidade.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB21 — Anexos da oportunidade

User Story: Como Demandante Externo ou Supervisor, quero anexar documentos relevantes à oportunidade para complementar seu contexto.

| Prioridade | Should Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB22 — Consulta das próprias oportunidades

User Story: Como Demandante Externo, quero visualizar minhas oportunidades para acompanhar seu andamento.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB23 — Consulta geral de oportunidades

User Story: Como Supervisor, quero visualizar as oportunidades cadastradas para acompanhar o pipeline de P&D.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB24 — Visualização detalhada da oportunidade

User Story: Como Supervisor, quero acessar todas as informações permitidas de uma oportunidade para analisá-la durante seu ciclo.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB25 — Status da oportunidade

User Story: Como Usuário autorizado, quero visualizar o status atual de uma oportunidade para entender em qual etapa do processo ela se encontra.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB26 — Solicitação de informações adicionais

User Story: Como Supervisor, quero solicitar informações complementares ao Demandante Externo para resolver lacunas existentes na oportunidade.

| Prioridade | Should Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB27 — Complementação pelo Demandante

User Story: Como Demandante Externo, quero responder às solicitações de complementação para fornecer ao Supervisor as informações necessárias.

| Prioridade | Should Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | PB26 |  |  |

### PB28 — Pesquisa e filtros de oportunidades

User Story: Como Supervisor, quero pesquisar e filtrar oportunidades para localizar rapidamente os registros relevantes.

| Prioridade | Could Have | MVP | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

## EP04 — Copiloto IA de Estruturação

### PB29 — Interpretação inicial da oportunidade

User Story: Como Supervisor, quero obter interpretação das informações da oportunidade pelo Copiloto IA para auxiliar a transformação do conteúdo inicial em proposta de pesquisa.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB30 — Perguntas orientadoras

User Story: Como Supervisor, quero receber perguntas sobre informações ausentes ou insuficientes para melhorar a estruturação da proposta.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | PB29 |  |  |

### PB31 — Estruturação do problema de pesquisa

User Story: Como Supervisor, quero receber apoio na formulação do problema de pesquisa para tornar a oportunidade cientificamente mais estruturada.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB32 — Estruturação da hipótese

User Story: Como Supervisor, quero receber apoio na formulação de uma hipótese quando aplicável para estruturar cientificamente a proposta.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB33 — Estruturação dos objetivos

User Story: Como Supervisor, quero obter apoio na definição do objetivo geral e objetivos específicos para organizar o que a pesquisa pretende alcançar.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB34 — Estruturação da metodologia

User Story: Como Supervisor, quero obter apoio na construção da metodologia para organizar como a investigação poderá ser realizada.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB35 — Resultados esperados

User Story: Como Supervisor, quero estruturar com apoio da IA os resultados esperados para explicitar o que o projeto pretende produzir ou demonstrar.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB36 — Caracterização da inovação

User Story: Como Supervisor, quero obter apoio na caracterização do componente inovador para evidenciar o potencial de inovação da proposta.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB37 — Infraestrutura e recursos

User Story: Como Supervisor, quero identificar infraestrutura e recursos potencialmente necessários para apoiar a avaliação da viabilidade da proposta.

| Prioridade | Should Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB38 — Identificação de lacunas

User Story: Como Supervisor, quero identificar informações ausentes, inconsistentes ou pouco desenvolvidas para saber quais partes da proposta precisam ser aprimoradas.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB39 — Recomendações de melhoria

User Story: Como Supervisor, quero receber recomendações para os pontos frágeis identificados para orientar a melhoria da proposta.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | PB38 |  |  |

### PB40 — Geração da proposta estruturada

User Story: Como Supervisor, quero consolidar as informações trabalhadas pelo Copiloto em uma proposta estruturada para utilizá-la nas próximas etapas do processo.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB41 — Revisão humana do conteúdo gerado

User Story: Como Supervisor, quero revisar e alterar o conteúdo produzido pela IA para impedir que uma saída automática seja tratada como decisão definitiva.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

## EP05 — Competências, Matching e Equipe Potencial

### PB42 — Identificação das competências necessárias

User Story: Como Supervisor, quero identificar as competências necessárias à proposta para determinar quais perfis são relevantes para sua execução.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | PB40 |  |  |

### PB43 — Matching de pesquisadores

User Story: Como Supervisor, quero receber pesquisadores da rede interna compatíveis com as competências exigidas para auxiliar na composição da equipe potencial.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB44 — Matching de supervisão

User Story: Como Supervisor, quero considerar a qualificação necessária à supervisão da pesquisa para apoiar a composição adequada da equipe.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB45 — Justificativa do matching

User Story: Como Supervisor, quero visualizar os fatores que levaram um pesquisador a ser indicado para entender sua aderência à oportunidade.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | Considerar formação, titulação, competências, técnicas, linhas, experiência e disponibilidade |  |  |

### PB46 — Composição da equipe potencial

User Story: Como Supervisor, quero visualizar uma composição potencial de equipe baseada no matching para apoiar minha decisão.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | Não há convite/aceite/recusa pelo pesquisador |  |  |

### PB47 — Ajuste manual da equipe

User Story: Como Supervisor, quero adicionar ou remover pesquisadores da composição sugerida para adequar a equipe potencial à avaliação humana.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB48 — Identificação de lacunas de competência

User Story: Como Supervisor, quero ser informado quando a rede não possuir determinada competência necessária para conhecer as limitações da equipe disponível.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB49 — Consulta de oportunidades pelo pesquisador

User Story: Como Pesquisador, quero acompanhar oportunidades/projetos disponibilizados ao meu perfil para conhecer trabalhos relacionados à minha atuação.

| Prioridade | Should Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | Não constitui convite para participação |  |  |

## EP06 — Pré-análise PIPE/FAPESP

### PB50 — Iniciar pré-análise

User Story: Como Supervisor, quero submeter a proposta estruturada à pré-análise de maturidade para avaliar sua aderência aos critérios de referência PIPE/FAPESP.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB51 — Análise do desafio tecnológico

User Story: Como Supervisor, quero visualizar a análise do desafio tecnológico para entender o grau de definição e consistência desse aspecto.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB52 — Análise da inovação

User Story: Como Supervisor, quero visualizar a análise da inovação para identificar a maturidade da caracterização inovadora.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB53 — Análise do plano de pesquisa

User Story: Como Supervisor, quero avaliar a maturidade do plano de pesquisa para identificar fragilidades em sua estrutura científica.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB54 — Análise da equipe e supervisão

User Story: Como Supervisor, quero avaliar a adequação da equipe potencial e da supervisão para verificar aderência às necessidades identificadas.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB55 — Análise da infraestrutura

User Story: Como Supervisor, quero avaliar a infraestrutura identificada para verificar compatibilidade com as necessidades da proposta.

| Prioridade | Should Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB56 — Análise de viabilidade

User Story: Como Supervisor, quero visualizar aspectos de viabilidade identificados para apoiar a avaliação antes da decisão.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB57 — Lacunas da pré-análise

User Story: Como Supervisor, quero visualizar os pontos que prejudicam a maturidade da proposta para saber o que deve ser melhorado.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB58 — Recomendações de adequação

User Story: Como Supervisor, quero receber recomendações relacionadas às lacunas identificadas para orientar a evolução da proposta.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB59 — Reavaliação

User Story: Como Supervisor, quero realizar nova pré-análise após alterações para verificar a evolução da proposta.

| Prioridade | Should Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB60 — Relatório de maturidade

User Story: Como Supervisor, quero visualizar um relatório consolidado da pré-análise para apoiar a decisão sobre o encaminhamento.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | Não representa nota, parecer ou decisão oficial da FAPESP |  |  |

## EP07 — Avaliação e Decisão

### PB61 — Fila de oportunidades

User Story: Como Supervisor, quero visualizar as oportunidades que necessitam de minha atuação para organizar o trabalho de avaliação.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB62 — Visão consolidada

User Story: Como Supervisor, quero visualizar dados da oportunidade, proposta, matching, equipe e pré-análise em um único contexto para realizar uma avaliação informada.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB63 — Revisão da proposta

User Story: Como Supervisor, quero revisar a proposta estruturada antes da decisão final para garantir que seu conteúdo esteja adequado.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB64 — Solicitação de revisão

User Story: Como Supervisor, quero devolver uma oportunidade para revisão para permitir o aprimoramento de informações ou elementos necessários.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB65 — Registro de observações

User Story: Como Supervisor, quero registrar observações durante a avaliação para documentar justificativas e orientações relevantes.

| Prioridade | Should Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB66 — Decisão de continuidade

User Story: Como Supervisor, quero registrar que uma oportunidade está apta a seguir para etapa posterior de P&D para concluir positivamente o fluxo no P&D Connect.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB67 — Arquivamento

User Story: Como Supervisor, quero arquivar uma oportunidade que não seguirá adiante para encerrar seu fluxo mantendo o registro.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB68 — Encerramento com proposta e equipe potencial

User Story: Como Supervisor, quero encerrar o processo com a proposta estruturada e a equipe potencial registradas para materializar a entrega final do P&D Connect.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | Execução científica posterior está fora do escopo |  |  |

## EP08 — Acompanhamento, Rastreabilidade e Gestão

### PB69 — Histórico da oportunidade

User Story: Como Supervisor, quero consultar o histórico da oportunidade para acompanhar sua evolução desde o cadastro até o encerramento.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB70 — Rastreabilidade das alterações

User Story: Como Supervisor, quero identificar alterações relevantes realizadas durante o processo para compreender como a proposta evoluiu.

| Prioridade | Should Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB71 — Acompanhamento pelo Demandante

User Story: Como Demandante Externo, quero visualizar o andamento das minhas oportunidades para saber sua situação sem acessar informações internas restritas.

| Prioridade | Must Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB72 — Dashboard do Supervisor

User Story: Como Supervisor, quero visualizar um resumo das oportunidades e seus estados para acompanhar o funcionamento do processo de P&D.

| Prioridade | Should Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB73 — Indicadores de oportunidades

User Story: Como Supervisor, quero consultar indicadores sobre as oportunidades para compreender volume e distribuição do pipeline.

| Prioridade | Could Have | MVP | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB74 — Indicadores de matching

User Story: Como Supervisor, quero visualizar indicadores relacionados ao matching para acompanhar a capacidade da rede interna de atender às competências.

| Prioridade | Could Have | MVP | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB75 — Indicadores de maturidade

User Story: Como Supervisor, quero consultar indicadores das pré-análises realizadas para acompanhar o nível de maturidade das oportunidades.

| Prioridade | Could Have | MVP | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB76 — Relatório de oportunidade

User Story: Como Supervisor, quero gerar uma visão consolidada de uma oportunidade para apoiar consulta e apresentação.

| Prioridade | Should Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB77 — Relatório de equipe potencial

User Story: Como Supervisor, quero gerar uma visão da equipe potencial e respectivas aderências para documentar o resultado do matching.

| Prioridade | Should Have | MVP | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

### PB78 — Relatório da pré-análise

User Story: Como Supervisor, quero gerar uma visão consolidada da pré-análise para documentar resultados, lacunas e recomendações.

| Prioridade | Should Have | MVP | Sim |
| --- | --- | --- | --- |
| Dependência / observação | — |  |  |

# 6. Resumo quantitativo

| Épico | Descrição | PBIs |
| --- | --- | --- |
| EP01 | Acesso e Controle de Usuários | 6 |
| EP02 | Gestão da Rede de Pesquisadores | 10 |
| EP03 | Gestão de Oportunidades de P&D | 12 |
| EP04 | Copiloto IA de Estruturação | 13 |
| EP05 | Competências, Matching e Equipe Potencial | 8 |
| EP06 | Pré-análise PIPE/FAPESP | 11 |
| EP07 | Avaliação e Decisão | 8 |
| EP08 | Acompanhamento, Rastreabilidade e Gestão | 10 |
|  | TOTAL | 78 |

Distribuição inicial: 56 Must Have, 18 Should Have e 4 Could Have. Na marcação inicial, 73 PBIs estão no MVP e 5 fora do MVP.

# 7. Fluxo de valor coberto

Entrada de problema externo ou ideia interna → Oportunidade → Copiloto IA → Proposta estruturada → Competências necessárias → Matching da rede cadastrada → Equipe potencial → Pré-análise PIPE/FAPESP → Avaliação do Supervisor → Revisão, Continuidade ou Arquivamento → Encerramento do fluxo.

# 8. Restrições e decisões de produto

O Núcleo de P&D é uma unidade organizacional; o Supervisor é o ator que o representa operacionalmente no sistema.

Pesquisadores não possuem autocadastro público. O cadastro é realizado pelo Supervisor e, posteriormente, o pesquisador recebe acesso à plataforma.

Somente o Supervisor cadastra ideias internas da AC2.

O matching produz uma sugestão de equipe potencial. Não existe, no escopo atual, processo de convite, aceite ou recusa pelo pesquisador.

A Inteligência Artificial apoia estruturação, identificação de lacunas, recomendações, matching e pré-análise, mas não substitui a decisão humana.

A pré-análise PIPE/FAPESP não representa pontuação, parecer, decisão ou garantia oficial da FAPESP.

O P&D Connect encerra seu fluxo com proposta estruturada, equipe potencial e decisão de encaminhamento; a execução científica posterior está fora do escopo.

# 9. Observação para refinamento

Este Product Backlog V1 é uma baseline inicial de produto. A decomposição ou consolidação de PBIs poderá ser ajustada durante o refinamento, desde que o valor e o escopo aprovados sejam preservados. Antes da Sprint Planning, os itens priorizados deverão receber critérios de aceite, regras de negócio aplicáveis, tratamento de exceções, dependências técnicas e estimativas da equipe.

A quantidade inicial de itens classificados como pertencentes ao MVP deverá ser revisada pelo Product Owner com a equipe, buscando o menor conjunto capaz de demonstrar o fluxo de valor ponta a ponta do P&D Connect.