| Termo de Abertura do Projeto | FHO – Fundação Hermínio Ometto |
| --- | --- |
| Nome do Projeto: P&D Connect – Plataforma Inteligente de Conexão entre Pesquisadores e Empresas |  |

| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 21/08/2026 | Diego Pires Aragão | Elaboração inicial do Termo de Abertura do Projeto P&D Connect. |

# Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

# Situação atual e justificativa do projeto

O Brasil investiu apenas 1,19% do PIB em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em 2023 (MCTI, 2024), percentual muito abaixo de países como Israel (6,35%), Coreia do Sul (4,96%) e Estados Unidos (3,45%). Entre as empresas industriais brasileiras que enfrentaram obstáculos à inovação, 34,8% relataram dificuldade em estabelecer parcerias como principal barreira (PINTEC Semestral 2023 / IBGE, 2025), e a infraestrutura científica e tecnológica (universidades e institutos de pesquisa) aparece em último lugar entre os tipos de parceiros de cooperação adotados pelas indústrias inovadoras.

Plataformas já existentes, como Currículo Lattes, ResearchGate e Google Scholar, oferecem acesso à produção acadêmica, mas não possuem mecanismos de conexão orientados ao setor produtivo. Iniciativas institucionais como a Rede ISI SENAI e a Embrapii mediam parcerias, porém exigem investimento mínimo elevado (a partir de R$ 250 mil por projeto), processos burocráticos e não conectam empresas diretamente a pesquisadores individuais — excluindo, na prática, pequenas e médias empresas sem departamentos de P&D estruturados.

Diante desse cenário, o projeto propõe o desenvolvimento do P&D Connect, uma plataforma web que utiliza busca semântica, recomendação por Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural para conectar pesquisadores acadêmicos e empresas de forma ágil, digital e gratuita, eliminando a barreira de linguagem técnica entre os dois ecossistemas.

# Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

- Specific (Específico): desenvolver uma plataforma web (P&D Connect) que conecte pesquisadores acadêmicos e empresas por meio de busca semântica, recomendação por IA e PLN, com cadastro, publicação de desafios tecnológicos e envio/acompanhamento de propostas de parceria.

- Measurable (Indicador e meta): sistema funcional com as 14 funcionalidades (RF01–RF14) e os 5 requisitos não funcionais (RNF01–RNF05) especificados implementados e demonstráveis; busca semântica retornando resultados relevantes mesmo com termos divergentes do vocabulário cadastrado.

- Assignable (Quem): equipe do PI-III (Charles, Diego, Lucas, Quéren-Hapuque e Renato), sob orientação do(a) professor(a) responsável pela disciplina.

- Realistic (Realístico): uso de tecnologias open-source já definidas (Python, Django, Django REST Framework, PostgreSQL) e escopo de MVP compatível com o calendário acadêmico.

- Time-related (Quando): entrega final do sistema funcional e da documentação técnica consolidada até o encerramento do 5º/6º semestre de Sistemas de Informação (2026).

Critérios de sucesso: aprovação da banca avaliadora do PI-IV; sistema com front-end e back-end integrados e operacionais; aderência da implementação aos requisitos e regras de negócio levantados na etapa de Engenharia de Requisitos; código versionado e documentado no GitHub.

# Produtos e principais requisitos

Produto: plataforma web P&D Connect, com API REST (Django/DRF) e front-end próprio, banco de dados PostgreSQL.

Principais requisitos funcionais:

- RF01/RF02 – Cadastro e gerenciamento de pesquisadores e de empresas.

- RF03/RF04 – Cadastro de desafios tecnológicos (empresas) e de projetos/áreas de atuação (pesquisadores).

- RF07/RF08 – Envio de propostas de parceria e acompanhamento do status (pendente, aceita, recusada, em andamento, concluída).

- RF09/RF10 – Busca semântica em linguagem natural e recomendação automática (match) por Inteligência Artificial.

- RF12/RF13/RF14 – Notificações, autenticação e controle de acesso por perfil de usuário.

- RF06 – Dashboard de indicadores do ecossistema de P&D, com filtragem por área, setor e região.

Principais requisitos não funcionais: escalabilidade (RNF01), segurança e criptografia de dados sensíveis (RNF02), manutenibilidade com código versionado no GitHub (RNF03), desenvolvimento em Python (RNF04) e banco de dados PostgreSQL (RNF05).

# Marcos

Relação dos principais marcos do projeto:

| Marcos | Previsão |
| --- | --- |
| Levantamento e validação dos requisitos (User Stories, Casos de Uso, BDD) | Concluído – 5º semestre A/2026 |
| Modelagem do sistema (BPMN, Diagrama de Casos de Uso, DER) | Concluído – 5º semestre A/2026 |
| Desenvolvimento do back-end (API REST em Django/DRF + PostgreSQL) | 5º/6º semestre – 2026 |
| Desenvolvimento do front-end (telas de autenticação, busca, pesquisas e indicadores) | 5º/6º semestre – 2026 |
| Implementação da busca semântica e do módulo de match por IA | 6º semestre – 2026 |
| Integração front-end/back-end e testes do MVP | 6º semestre – 2026 |
| Entrega final e apresentação do Projeto Interdisciplinar IV | Dez/2026 |

# Partes interessadas do Projeto

A tabela abaixo relaciona as principais partes interessadas internas (equipe do projeto) do P&D Connect:

| Empresa | Participante (RA/Nome) | Função |
| --- | --- | --- |
| FHO | 116442 – Charles Pereira dos Santos | Arquiteto de software |
| FHO | 116338 – Diego Pires Aragão | Front-end/Back-end |
| FHO | 116835 – Lucas Pianca Soares | Product Owner |
| FHO | 116528 – Quéren-Hapuque de Deus Alves | Engenheira de I.A |
| FHO | 116465 – Renato Pires Filogenio | QA / Scrum master |
| FHO | Professor(a) Orientador(a) do PI-IV | Avaliador |

Além da equipe interna, foram identificadas as seguintes partes interessadas externas (usuários e reguladores do sistema), conforme mapeamento de stakeholders por Viewpoints:

- Pesquisador Acadêmico – usuário final que cadastra perfil, áreas de atuação e currículo, buscando parcerias de P&D.

- Gestor de Inovação da Empresa – usuário final que publica desafios tecnológicos e analisa propostas recebidas.

- Encarregado de Proteção de Dados (DPO) – parte interessada indireta que exige conformidade com a LGPD.

- Universidade / Instituição de Ensino – fonte de validação do vínculo institucional do pesquisador.

# Restrições

- O sistema deve ser desenvolvido na linguagem Python (RNF04) e utilizar PostgreSQL como banco de dados (RNF05).

- Prazo de entrega limitado ao calendário acadêmico do Projeto Interdisciplinar IV (5º/6º semestre de Sistemas de Informação – 2026).

- Não há orçamento financeiro real disponível; o projeto é acadêmico e sem fins lucrativos.

- Equipe fixa de 5 integrantes, sem possibilidade de contratação de recursos adicionais.

- Ausência de um cliente real previamente identificado — os requisitos foram embasados em um estudo de caso composto (dados oficiais de IBGE, MCTI e Clarivate).

# Premissas

- Disponibilidade de acesso à internet e de ferramentas gratuitas/open-source (Python, Django, PostgreSQL, GitHub) durante todo o desenvolvimento.

- Os dados estatísticos utilizados para validar o problema (PINTEC/IBGE, MCTI, Clarivate) permanecem válidos durante o período do projeto.

- A equipe possui, ou é capaz de adquirir, conhecimento em Django REST Framework e em técnicas de PLN e recomendação por IA.

- O(a) professor(a) orientador(a) estará disponível para validar as entregas parciais nas datas previstas.

# Riscos

- Atraso na implementação dos módulos de Inteligência Artificial (busca semântica e match por IA) por complexidade técnica maior que a estimada.

- Dificuldade de integração entre front-end e back-end por inconsistências no contrato da API REST.

- Indisponibilidade de algum integrante da equipe durante etapas críticas do cronograma acadêmico.

- Alteração de escopo motivada por feedback da banca avaliadora, impactando o prazo de entrega do MVP.

- Qualidade insuficiente da base de dados de teste, prejudicando a avaliação do mecanismo de recomendação por IA.

# Orçamento do Projeto

Por se tratar de um projeto acadêmico, não há orçamento financeiro real associado. Os principais custos são não financeiros, representados pelo tempo dedicado pela equipe ao longo do semestre. Os custos diretos limitam-se ao uso de ferramentas gratuitas e de código aberto (Python, Django, PostgreSQL, GitHub) e, eventualmente, a um custo simbólico de hospedagem em serviço de deploy gratuito ou de baixo custo (ex.: camada gratuita de provedores como Render ou Railway) para fins de demonstração do MVP, estimado entre R$ 0,00 e R$ 50,00/mês.

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto (Professor(a) Orientador(a)) |  |  |
| Gerente do Projeto – Lucas Pianca Soares |  |  |