AC2 MICROBIOLOGIA

EAP/WBS - P&D CONNECT

Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

| Cliente | AC2 Microbiologia - Núcleo de P&D |
| --- | --- |
| Product Owner | Lucas Pianca Soares |
| Versão | 1.2 |
| Data | 28/08/2026 |
| Status | Baseline atualizada após fechamento dos atores e responsabilidades funcionais |

Alterações da v1.2: fechamento dos quatro atores funcionais (Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador); Núcleo de P&D mantido como unidade organizacional, não ator; cadastro de ideias internas e de pesquisadores atribuído ao Supervisor; exclusão de autocadastro de pesquisadores e de fluxo de aceite/recusa do matching.

1 - P&D Connect

Plataforma web inteligente para estruturar oportunidades de P&D, apoiar matching da rede AC2, realizar pré-análise orientativa de maturidade e sustentar a decisão humana até o fechamento da oportunidade.

1.1 - Gerenciamento do Projeto

| Código | Pacote de trabalho |
| --- | --- |
| 1.1.1 | Termo de Abertura do Projeto |
| 1.1.2 | Planejamento e Gerenciamento do Escopo |
| 1.1.3 | EAP/WBS |
| 1.1.4 | Dicionário da EAP |
| 1.1.5 | Cronograma do Projeto |
| 1.1.6 | Gerenciamento de Riscos |
| 1.1.7 | Gerenciamento das Comunicações |
| 1.1.8 | Controle de Mudanças |
| 1.1.9 | Acompanhamento das Entregas |
| 1.1.10 | Encerramento do Projeto |

1.2 - Análise e Especificação do Sistema

| Código | Pacote de trabalho |
| --- | --- |
| 1.2.1 | Levantamento de Requisitos |
| 1.2.2 | Requisitos Funcionais |
| 1.2.3 | Requisitos Não Funcionais |
| 1.2.4 | Regras de Negócio |
| 1.2.5 | Atores e Perfis de Usuário |
| 1.2.6 | Modelagem dos Processos |
| 1.2.7 | Casos de Uso / User Stories |
| 1.2.8 | Critérios de Aceite |
| 1.2.9 | Modelagem de Dados |
| 1.2.10 | Arquitetura da Solução |

1.3 - Plataforma Base

| Código | Pacote de trabalho |
| --- | --- |
| 1.3.1 | Infraestrutura e Ambientes |
| 1.3.2 | Banco de Dados |
| 1.3.3 | API e Back-end |
| 1.3.4 | Interface Base |
| 1.3.5 | Autenticação |
| 1.3.6 | Perfis e Controle de Acesso |
| 1.3.7 | Segurança e Proteção de Dados |
| 1.3.8 | Configurações da Plataforma |

1.4 - Gestão de Oportunidades de P&D

| Código | Pacote de trabalho |
| --- | --- |
| 1.4.1 | Cadastro e Acompanhamento de Problemas Externos |
| 1.4.2 | Cadastro de Ideias Internas |
| 1.4.3 | Classificação da Oportunidade |
| 1.4.4 | Informações e Contexto da Oportunidade |
| 1.4.5 | Anexos e Documentos |
| 1.4.6 | Status da Oportunidade |
| 1.4.7 | Histórico de Evolução |
| 1.4.8 | Consulta e Filtros |

1.5 - Copiloto IA de Estruturação

| Código | Pacote de trabalho |
| --- | --- |
| 1.5.1 | Interpretação da Ideia ou Problema |
| 1.5.2 | Perguntas Orientadoras |
| 1.5.3 | Estruturação do Problema de Pesquisa |
| 1.5.4 | Estruturação da Hipótese |
| 1.5.5 | Estruturação dos Objetivos |
| 1.5.6 | Estruturação da Metodologia |
| 1.5.7 | Definição dos Resultados Esperados |
| 1.5.8 | Caracterização da Inovação |
| 1.5.9 | Identificação de Infraestrutura e Recursos |
| 1.5.10 | Identificação de Lacunas da Proposta |
| 1.5.11 | Recomendações de Melhoria |
| 1.5.12 | Proposta de Pesquisa Estruturada |

1.6 - Matching e Formação da Equipe

| Código | Pacote de trabalho |
| --- | --- |
| 1.6.1 | Cadastro de Pesquisadores e Gestão do Perfil |
| 1.6.2 | Gestão de Supervisores |
| 1.6.3 | Formação e Titulação |
| 1.6.4 | Competências e Técnicas |
| 1.6.5 | Linhas de Pesquisa e Experiência |
| 1.6.6 | Disponibilidade |
| 1.6.7 | Identificação das Competências Necessárias |
| 1.6.8 | Matching de Pesquisadores |
| 1.6.9 | Matching de Supervisores |
| 1.6.10 | Composição Potencial da Equipe |
| 1.6.11 | Identificação de Lacunas de Competência |

1.7 - Pré-análise de Maturidade PIPE/FAPESP

| Código | Pacote de trabalho |
| --- | --- |
| 1.7.1 | Critérios de Referência PIPE/FAPESP |
| 1.7.2 | Análise do Desafio Tecnológico |
| 1.7.3 | Análise da Inovação |
| 1.7.4 | Análise do Plano de Pesquisa |
| 1.7.5 | Análise da Equipe e Supervisão |
| 1.7.6 | Análise da Infraestrutura |
| 1.7.7 | Análise de Viabilidade |
| 1.7.8 | Identificação de Lacunas |
| 1.7.9 | Recomendações de Adequação |
| 1.7.10 | Reavaliação da Proposta |
| 1.7.11 | Relatório de Maturidade |

1.8 - Gestão e Decisão do Supervisor

| Código | Pacote de trabalho |
| --- | --- |
| 1.8.1 | Fila de Oportunidades |
| 1.8.2 | Visualização Consolidada da Oportunidade |
| 1.8.3 | Análise da Proposta Estruturada |
| 1.8.4 | Validação da Equipe Sugerida |
| 1.8.5 | Ajuste da Composição da Equipe |
| 1.8.6 | Solicitação de Revisões |
| 1.8.7 | Decisão de Continuidade |
| 1.8.8 | Arquivamento da Oportunidade |
| 1.8.9 | Acompanhamento do Status |

1.9 - Dashboards e Relatórios

| Código | Pacote de trabalho |
| --- | --- |
| 1.9.1 | Dashboard do Supervisor |
| 1.9.2 | Indicadores de Oportunidades |
| 1.9.3 | Indicadores de Matching |
| 1.9.4 | Indicadores de Maturidade |
| 1.9.5 | Relatórios de Oportunidades |
| 1.9.6 | Relatórios de Equipes |
| 1.9.7 | Relatórios de Pré-análise |
| 1.9.8 | Histórico e Rastreabilidade |

1.10 - Qualidade, Implantação e Documentação

| Código | Pacote de trabalho |
| --- | --- |
| 1.10.1 | Plano de Testes |
| 1.10.2 | Testes Funcionais |
| 1.10.3 | Testes dos Recursos de IA |
| 1.10.4 | Testes de Matching |
| 1.10.5 | Testes de Segurança e Acesso |
| 1.10.6 | Testes de Aceitação |
| 1.10.7 | Validação com a AC2 |
| 1.10.8 | Implantação do MVP |
| 1.10.9 | Manual do Usuário |
| 1.10.10 | Documentação Técnica |
| 1.10.11 | Documentação dos Recursos de IA |
| 1.10.12 | Entrega Final |

Notas de fronteira da EAP

• Demandantes externos são usuários autenticados e podem cadastrar/acompanhar seus próprios problemas/desafios.

• Supervisor é o ator que representa operacionalmente o Núcleo de P&D, cadastra ideias internas e pesquisadores e conduz a oportunidade da entrada ao fechamento.

• Pesquisadores não possuem autocadastro: são cadastrados por Supervisor, recebem acesso para login e podem manter o próprio perfil atualizado para o matching.

• A EAP não inclui gestão da execução científica posterior; o produto encerra seu fluxo com proposta estruturada, equipe potencial, pré-análise e decisão de fechamento/continuidade.

• O matching produz uma equipe potencial; não existe fluxo de convite, aceite ou recusa pelo pesquisador no escopo atual.