| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 21/08/2026 | Diego Pires Aragão | Elaboração inicial do TAP P&D Connect. |
| 2.0 | 28/08/2026 | Lucas Pianca Soares | Revisão do TAP após consolidação do tema, definição da AC2 Microbiologia como cliente real e atualização do escopo de IA. |

# Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

# Situação atual e justificativa do projeto

Empresas podem identificar problemas ou oportunidades de inovação sem possuir equipe científica, conhecimento especializado ou estrutura própria de Pesquisa e Desenvolvimento suficiente para transformá-los em projetos de pesquisa. Essa limitação é especialmente relevante para empresas de menor porte, que podem ter maior dificuldade para acessar pesquisadores, infraestrutura científica e mecanismos de fomento. Paralelamente, a própria AC2 Microbiologia possui um Núcleo de P&D no qual podem surgir ideias de novos ensaios, produtos, processos, tecnologias e pesquisas que precisam ser amadurecidas antes da execução.

O P&D Connect será desenvolvido para o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da AC2 Microbiologia, cliente real do projeto. A plataforma apoiará dois tipos de entrada: problemas ou desafios apresentados por empresas e organizações externas; e ideias internas cadastradas pela própria AC2. A solução utilizará Inteligência Artificial para apoiar a estruturação científica da oportunidade, identificar lacunas, levantar competências necessárias e realizar matching com pesquisadores, colaboradores e supervisores previamente cadastrados e validados pela AC2.

O sistema também realizará uma pré-análise de maturidade orientada inicialmente ao PIPE/FAPESP, apresentando pontos fortes, lacunas e recomendações de melhoria. A IA terá caráter de apoio: a validação da equipe e a decisão de continuidade permanecerão sob responsabilidade do Núcleo de P&D da AC2, e qualquer avaliação oficial de fomento continuará sendo responsabilidade da instituição competente. A proposta se relaciona à ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura, ao incentivar pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico, inovação e aproximação entre empresas e infraestrutura científica.

# Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Specific (Específico): desenvolver um MVP web do P&D Connect capaz de estruturar problemas e ideias de P&D com apoio de IA, identificar competências necessárias, realizar matching com a rede interna da AC2 e executar uma pré-análise de maturidade orientada ao PIPE/FAPESP.

Measurable (Mensurável): disponibilizar os fluxos críticos integrados e demonstráveis; obter pelo menos 80% de aprovação dos cenários críticos nos testes de aceitação; e alcançar pelo menos 80% de pertinência nas sugestões de matching avaliadas em uma amostra de validação definida com o cliente.

Assignable (Atribuível): execução pela equipe do Projeto Interdisciplinar - Charles Pereira dos Santos, Diego Pires Aragão, Lucas Pianca Soares, Quéren-Hapuque de Deus Alves e Renato Pires Filogenio -, com Lucas Pianca Soares como Product Owner, orientação dos professores responsáveis e validação da AC2 Microbiologia.

Realistic (Realístico): desenvolver o produto como MVP acadêmico utilizando Python, Django/Django REST Framework e PostgreSQL, limitando o matching à rede previamente cadastrada da AC2 e adotando inicialmente apenas o PIPE/FAPESP como referência de fomento.

Time-related (Temporal): concluir o MVP funcional, testes de aceitação e documentação até dezembro de 2026, conforme o calendário do Projeto Interdisciplinar.

Critérios de sucesso: front-end e back-end integrados; cadastro de oportunidade, Copiloto IA, identificação de competências, matching de pesquisadores/supervisores e pré-análise demonstráveis; mínimo de 80% dos cenários críticos aprovados; mínimo de 80% de pertinência do matching na amostra de validação; operações convencionais com resposta de até 3 segundos no ambiente de testes, desconsiderando o tempo de serviços externos de IA; código versionado e documentado no GitHub; e validação final pela AC2 e pela banca acadêmica.

# Produtos e principais requisitos

Produto: plataforma web P&D Connect, com API REST, front-end próprio e banco de dados PostgreSQL, destinada ao Núcleo de P&D da AC2 Microbiologia.

Principais requisitos do MVP:
• RF01 - Cadastrar e gerenciar oportunidades de P&D, classificadas como problema externo ou ideia interna.
• RF02 - Cadastrar e gerenciar pesquisadores, colaboradores e supervisores da rede interna da AC2.
• RF03 - Manter formação, titulação, experiência, linhas de pesquisa, competências, técnicas dominadas e disponibilidade nos perfis.
• RF04 - Disponibilizar Copiloto de IA para apoiar a estruturação de problema, hipótese, objetivos, metodologia, resultados esperados, inovação, infraestrutura e recursos.
• RF05 - Identificar lacunas de informação e competências científicas/técnicas necessárias à oportunidade.
• RF06 - Realizar matching entre as competências necessárias e os pesquisadores/colaboradores cadastrados.
• RF07 - Realizar matching de supervisores com qualificação acadêmica e técnica compatível, especialmente mestres e doutores.
• RF08 - Sugerir composição potencial da equipe e indicar competências ausentes na rede.
• RF09 - Executar pré-análise de maturidade orientada inicialmente ao PIPE/FAPESP.
• RF10 - Apresentar lacunas e recomendações e permitir nova análise após a evolução da proposta.
• RF11 - Permitir ao Núcleo de P&D avaliar a oportunidade, ajustar/validar a equipe e registrar decisão de continuidade.
• RF12 - Manter histórico e rastreabilidade da evolução da oportunidade.
• RF13 - Disponibilizar autenticação e controle de acesso por perfil.
• RF14 - Disponibilizar painel de acompanhamento das oportunidades.

Requisitos não funcionais principais: segurança e proteção de dados conforme LGPD; controle de acesso; manutenibilidade e versionamento no GitHub; back-end em Python/Django; API REST; PostgreSQL; desempenho adequado nas operações convencionais; e rastreabilidade das recomendações geradas pelos módulos de IA.

# Marcos

| Marcos | Previsão |
| --- | --- |
| Consolidação do tema, cliente real e TAP revisado | Ago/2026 |
| Levantamento e validação de requisitos com a AC2 | Ago-Set/2026 |
| Modelagem do sistema e arquitetura do MVP | Set/2026 |
| Prototipação e validação dos fluxos críticos | Set/2026 |
| Desenvolvimento da base web, autenticação e cadastros | Set-Out/2026 |
| Implementação do Copiloto de estruturação por IA | Out/2026 |
| Implementação do matching de pesquisadores e supervisores | Out-Nov/2026 |
| Implementação da pré-análise PIPE/FAPESP | Nov/2026 |
| Integração e testes técnicos do MVP | Nov/2026 |
| Testes de aceitação e validação com a AC2 | Nov-Dez/2026 |
| Entrega final, documentação e apresentação | Dez/2026 |

# Partes interessadas do Projeto

A tabela abaixo relaciona as principais partes interessadas do projeto. O nível de autoridade e interesse foi incorporado à descrição da função para preservar o modelo original do TAP:

| Empresa | Participante (RA/Nome) | Função |
| --- | --- | --- |
| FHO | 116442 - Charles Pereira dos Santos | Arquiteto de Software - autoridade média / interesse alto. |
| FHO | 116338 - Diego Pires Aragão | Front-end/Back-end - autoridade média / interesse alto. |
| FHO | 116835 - Lucas Pianca Soares | Product Owner - autoridade alta / interesse alto; prioriza o produto e representa as necessidades do cliente. |
| FHO | 116528 - Quéren-Hapuque de Deus Alves | Engenharia de IA - autoridade média / interesse alto. |
| FHO | 116465 - Renato Pires Filogenio | QA / Scrum Master - autoridade média / interesse alto. |
| AC2 Microbiologia | Representante do Núcleo de P&D | Cliente real e validador de negócio - autoridade alta / interesse alto. |
| FHO | Professor(a) Orientador(a) | Orientação e avaliação acadêmica - autoridade alta / interesse alto. |
| AC2 / Empresas | Empresas ou organizações demandantes | Apresentam problemas/desafios de P&D - autoridade baixa / interesse alto. |
| AC2 | Pesquisadores e colaboradores cadastrados | Potenciais integrantes das equipes de pesquisa - autoridade baixa / interesse alto. |
| AC2 | Supervisores científicos | Mestres/doutores potencialmente responsáveis pela supervisão - autoridade média / interesse alto. |

# Restrições

• Prazo limitado ao calendário acadêmico de 2026.
• Equipe fixa de cinco integrantes, sem contratação de recursos adicionais.
• MVP acadêmico, sem orçamento empresarial aprovado para implantação produtiva.
• Back-end em Python/Django/Django REST Framework e banco PostgreSQL, conforme definição técnica da equipe.
• Matching restrito à rede de pesquisadores, colaboradores e supervisores previamente cadastrados e validados pela AC2; o MVP não será um marketplace público nem coletará automaticamente perfis externos.
• A IA não poderá aprovar projetos, substituir avaliação científica humana ou representar decisão oficial da FAPESP.
• Dados pessoais e informações de usuários deverão ser tratados conforme LGPD e regras de acesso definidas para o sistema.

# Premissas

• A AC2 disponibilizará responsáveis para validação do fluxo, regras de negócio e critérios do MVP.
• Haverá perfis e oportunidades de teste, reais anonimizados ou fictícios, suficientes para validar os módulos de IA sem exposição indevida de informações confidenciais.
• A equipe terá acesso às ferramentas de desenvolvimento, versionamento e infraestrutura necessárias durante o semestre.
• A equipe possui ou desenvolverá o conhecimento necessário em Django REST Framework, integração de IA, matching e avaliação de respostas geradas por modelos de linguagem.
• Os documentos públicos utilizados como referência para a pré-análise PIPE/FAPESP permanecerão acessíveis; mudanças relevantes serão tratadas como alteração de requisito.

# Riscos

• Respostas imprecisas do Copiloto de IA. Probabilidade: média. Impacto: alto. Resposta: limitar a IA a apoio/recomendação, manter validação humana e testar cenários representativos.
• Matching pouco compatível devido à baixa qualidade dos perfis cadastrados. Probabilidade: média. Impacto: alto. Resposta: definir dados mínimos, validar perfis com a AC2 e medir a pertinência das sugestões.
• Complexidade dos módulos de IA exceder o prazo acadêmico. Probabilidade: média. Impacto: alto. Resposta: priorizar o MVP, desenvolver incrementalmente e manter inicialmente apenas o PIPE/FAPESP como referência.
• Alteração das regras/documentos do PIPE/FAPESP. Probabilidade: baixa. Impacto: médio. Resposta: versionar critérios e revisar os requisitos quando houver mudança relevante.
• Dependência ou indisponibilidade de serviço/modelo externo de IA, caso adotado. Probabilidade: média. Impacto: médio. Resposta: desacoplar a integração e prever tratamento de falhas/substituição do provedor.
• Indisponibilidade de integrante em etapa crítica. Probabilidade: média. Impacto: médio. Resposta: documentação compartilhada, versionamento e distribuição de conhecimento.
• Exposição indevida de dados pessoais ou confidenciais. Probabilidade: baixa. Impacto: alto. Resposta: controle de acesso, minimização de dados e uso de dados anonimizados nos testes.

# Orçamento do Projeto

Por se tratar de um projeto acadêmico, não há orçamento empresarial aprovado para o desenvolvimento. O principal custo é o tempo dedicado pela equipe. O MVP priorizará ferramentas gratuitas e de código aberto, como Python, Django, PostgreSQL e GitHub. Poderão existir custos de hospedagem e/ou consumo de serviços de IA para demonstração, preferencialmente em camadas gratuitas ou de baixo custo, com teto acadêmico estimado de até R$ 50,00 por mês durante o desenvolvimento. Uma eventual implantação produtiva na AC2 exigirá novo levantamento de custos de infraestrutura, segurança, armazenamento e consumo de IA.

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto - Professor(a) Orientador(a) |  |  |
| Cliente real - Representante da AC2 Microbiologia |  |  |
| Product Owner - Lucas Pianca Soares |  |  |
| Charles Pereira dos Santos |  |  |
| Diego Pires Aragão |  |  |
| Quéren-Hapuque de Deus Alves |  |  |
| Renato Pires Filogenio |  |  |